Sprint 2 – Pagos Electrónicos

Objetivo:
Desarrollar e integrar el sistema de pagos electrónicos del proyecto PayPark, permitiendo a los usuarios pagar en línea, generar comprobantes digitales y establecer un control básico de gestión de usuarios.

Duración:

- Inicio: 19 de febrero de 2026

- Finalización: 25 de febrero de 2026

Sprint Backlog

SPRINT 2 – Pagos Electrónicos

| TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lógica autenticación | Funcional | Backend | 19/02/26 | 19/02/26 | 6h | No iniciado | Se ajustó la validación de credenciales |
| Registro entradas /salidas | Funcional | Backend | 20/02/26 | 20/02/26 | 4h | No iniciado | Registro de hora de entrada y salida |
| Pruebas de cálculo de tarifa | Funcional | Equipo | 21/02/26 | 21/02/26 | 4h | No iniciado | Se validó el cálculo automático |
| Pago en línea | Funcional | Equipo | 22/02/26 | 23/02/26 | 6h | No iniciado | En proceso la conexión con el formulario |
| Cálculo automático | Funcional | Equipo | 24/02/26 | 25/02/26 | 6h | No iniciado | validaciones de campos obligatorios |