Sprint 3

Automatización de Acceso y Preparación para Panel Administrativo

Objetivo:
Integrar el reconocimiento automático de placas (LPR), el control de barreras y preparar la estructura de datos y registros para que los reportes y estadísticas puedan generarse automáticamente en el Sprint 4.

Duración:

- Inicio: 1 de abril de 2026

- Estado actual: En progreso

- Fecha de finalización prevista:

| Tarea | Subtareas | Tipo | Responsable | Estimación | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrar LPR | -Configurar módulo LPR- Conectar con base de datos de placas autorizadas- Validar detección de placas | Función | Backend | 10h | No iniciada | Función principal de lectura automática |
| Configurar barreras automáticas | - Conectar barrera física o simulada- Integrar con sistema de autorización- Configurar apertura/cierre según acceso autorizado | Función | Backend | 8h | No iniciada | Control físico de acceso |
| Registrar eventos de acceso | - Crear tabla/eventos en base de datos- Guardar información de fecha, hora y placa- Vincular registro con LPR y barreras- Asegurar que la estructura sea compatible con futuros reportes | Función | Backend | 6h | No iniciada | Preparación para reportes administrativos (Sprint 4) |
| Pruebas LPR y barreras | - Simular accesos con placas autorizadas y no autorizadas- Validar apertura y cierre correcto de barreras- Revisar que se registren correctamente los eventos- Detectar errores y corregirlos | Prueba | Equipo | 6h | No iniciada | Garantiza que todo funcione correctamente antes de entregar |
| Preparar base de datos para reportes administrativos | - Estructurar tablas para estadísticas de ocupación- Registrar datos de acceso y pagos de forma que puedan ser usados en reportes- Validar integridad de datos | Función/Preparación | Backend | 4h | No iniciada | Mejora la integración con Sprint 4 |