Sprint 6:

Pruebas Generales y Validación Final del Sistema

Objetivo:
Realizar pruebas integrales del sistema para validar el correcto funcionamiento de todos los módulos desarrollados (acceso automático, registro de eventos, reportes administrativos e interfaz móvil). Se busca identificar y corregir posibles errores, garantizar la estabilidad del sistema y asegurar que cumple con los requerimientos establecidos antes de su entrega final.

Duración

- Inicio: 16 de Abril de 2026

- Fin: 22 de Abril de 2026

- Estado: Completado

| Tarea | Tipo | Responsable | Estimación | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrección del historial de pagos | Función | Frontend | 4h | Completada | Se corrigió almacenamiento y visualización con localStorage |
| Acceso a reportes desde inicio | Función | Frontend | 3h | Completada | Se añadió enlace directo al panel administrativo |
| Mejoras visuales con imágenes | Mejora | Frontend | 4h | Completada | Se integraron imágenes y estilos CSS |
| Pruebas generales del sistema | Prueba | Equipo | 3h | Completada | Validación completa del sistema |