Sprint 5

Automatización de Acceso, Reportes Administrativos y Mejora de Interfaz Móvil

Objetivo:

Finalizar la integración del sistema de acceso automático (LPR y barreras), consolidar el registro de eventos en la base de datos y preparar los reportes administrativos.
Además, mejorar la interfaz web para que sea responsiva en dispositivos móviles, permitiendo que los usuarios puedan consultar reportes y estadísticas de forma clara desde cualquier dispositivo.

Duración:

- Inicio: 15 de abril de 2026

- Estado actual: En progreso

- Fecha de finalización prevista: 30 de abril de 2026

Sprint 5

| Tarea | Subtareas | Tipo | Responsable | Estimación | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registrar eventos de acceso | - Crear tabla/eventos en base de datos - Guardar información de fecha, hora y placa - Vincular registro con LPR y barreras - Asegurar que la estructura sea compatible con futuros reportes | Función | Backend | 6h | Completada | Ahora se registra la historia de pagos y eventos de acceso correctamente |
| Preparar base de datos para reportes administrativos | - Estructurar tablas para estadísticas de ocupación - Registrar datos de acceso y pagos de forma que puedan ser usados en reportes - Validar integridad de datos | Función/Preparación | Backend | 4h | Completada | Reportes generados y accesibles desde [link del panel administrativo] |
| Implementar interfaz responsiva móvil | - Adaptar diseño para móviles - Uso de media queries y CSS responsive - Pruebas en diferentes tamaños de pantalla | Mejora | Frontend | 6h | Completada | La interfaz ahora se ve correctamente en celulares y tablets |
| Integrar LPR | - Configurar módulo LPR - Conectar con base de datos de placas autorizadas - Validar detección de placas | Función | Backend | 10h | No iniciada | Función principal de lectura automática |
| Configurar barreras automáticas | - Conectar barrera física o simulada - Integrar con sistema de autorización - Configurar apertura/cierre según acceso autorizado | Función | Backend | 8h | No iniciada | Control físico de acceso |
| Pruebas LPR y barreras | - Simular accesos con placas autorizadas y no autorizadas - Validar apertura y cierre correcto de barreras - Revisar que se registren correctamente los eventos - Detectar errores y corregirlos | Prueba | Equipo | 6h | No iniciada | Garantiza que todo funcione correctamente antes de entregar |